# HUCEScholar Project Proposal

Đề xuất dự án ứng dụng giáo trình điện tử

Phiên bản 1.1  |  Ngày 09/10/2026  |  Ngôn ngữ Tiếng Việt

Trạng thái Chính sách MVP đã chốt phục vụ thiết kế

HUCEScholar được đề xuất như một ứng dụng giáo trình điện tử dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hệ thống tổ chức học liệu theo học phần, để giảng viên cung cấp và cập nhật tài liệu, sinh viên đọc và ghi chú cá nhân, quản trị viên quản lý tài khoản, danh mục và việc công bố.

Đề xuất tập trung vào một bản web thử nghiệm có thể dùng trên máy tính và điện thoại. Kết quả cần đánh giá là sinh viên tìm được học liệu phù hợp và sử dụng thuận tiện, giảng viên cập nhật được giáo trình, và nhóm vận hành kiểm soát được nguồn nội dung. Tài liệu là cơ sở thống nhất phạm vi trước khi thiết kế và triển khai.

## Cơ sở lập tài liệu

Tên HUCEScholar, định hướng giáo trình điện tử và ba vai trò ADMIN, LECTURER, STUDENT đã được người đề xuất xác nhận. Cơ sở nội bộ là trao đổi với người đề xuất và bản khởi động HUCEScholar phiên bản 0.4. A01–A06 được người đề xuất chốt ngày 09/10/2026; BR16–BR17 cụ thể hóa quyền admin và bàn giao. Quyết định phạm vi dự án không phải cam kết hợp tác hoặc quyền sử dụng dữ liệu của nhà trường.

# Mục lục

1 Tổng quan và vấn đề cần giải quyết	3

2 Mục tiêu và cách đánh giá	3

3 Đối tượng sử dụng và chính sách MVP	4

4 Phạm vi và yêu cầu chức năng	4

5 Mô hình nghiệp vụ và dữ liệu	5

6 Giải pháp kỹ thuật và yêu cầu chất lượng	6

7 Lộ trình nguồn lực và chi phí	8

8 Rủi ro và phương án xử lý	8

9 Sản phẩm bàn giao và nghiệm thu	9

10 Quyết định đã chốt và công việc tiếp theo	9

11 Tài liệu tham khảo	10

Các heading và mã use case được giữ để tra cứu trong Navigation Pane của Word.

# 1 Tổng quan và vấn đề cần giải quyết

Ý tưởng xuất phát từ trải nghiệm phải tìm tài liệu ở nhiều nơi trong quá trình học, đặc biệt khi ôn thi. Khó khăn được phản ánh gồm tìm đúng môn, nhận biết phiên bản phù hợp và chuyển giữa công cụ đọc với công cụ ghi chú. Đây là trải nghiệm của người đề xuất, chưa phải kết quả khảo sát đại diện cho toàn trường.

HUCE đã có website thư viện, danh mục học liệu và hướng dẫn đọc tài liệu số bằng tài khoản cá nhân [S1, S2]. Vì vậy, đề tài tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng giáo trình theo môn và vai trò, đồng thời bổ sung cho các nguồn hiện có. Chưa có bằng chứng cho phép kết luận toàn bộ hệ thống của trường thiếu một tính năng cụ thể.

HUCEScholar tạo một luồng học liên tục: sinh viên tìm học liệu, kiểm tra nguồn và phiên bản, đọc, ghi chú riêng rồi tiếp tục ở lần truy cập sau. Giảng viên có không gian duy trì học liệu thuộc môn được phân công. Quản trị viên kiểm soát tài khoản, phân công và nội dung công bố.

## 1 1 Người đọc và mục đích đề xuất

Tài liệu dành cho người đề xuất, người hướng dẫn và nhóm phát triển dự kiến. Nội dung xác lập vấn đề, phạm vi, nguồn lực, rủi ro và cách nghiệm thu bản thử nghiệm. Tên sản phẩm và ba role đã được người đề xuất chọn; chưa có sự xác nhận về tài trợ, đối tác hoặc vị thế hệ thống chính thức của trường.

# 2 Mục tiêu và cách đánh giá

Mục tiêu tổng quát là xây dựng ứng dụng giáo trình điện tử có thể thử nghiệm với người dùng thật, giúp tiếp cận học liệu phù hợp và lưu quá trình tự học mà vẫn kiểm soát nguồn và quyền sử dụng nội dung.

| Mục tiêu | Chỉ tiêu thử nghiệm đề xuất | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| Tìm học liệu thuận tiện | Ít nhất 80% người thử tìm đúng tài liệu đã có trong kho trong 2 phút | Quan sát tác vụ tương đương; đối chiếu cách tìm cũ |
| Ghi chú đáng tin cậy | Ghi chú đã được máy chủ xác nhận còn đúng người và phiên bản khi mở lại | Kiểm thử tải lại, đổi thiết bị, mất mạng và xung đột cập nhật |
| Quản lý nội dung rõ trách nhiệm | Mọi tài liệu công bố có nguồn, phiên bản, quyền và quyết định duyệt | Rà soát dữ liệu và lịch sử công bố |
| Phân quyền đúng | Không truy cập trái phép qua thay ID, gọi API hoặc URL file trực tiếp | Kiểm thử tiêu cực theo ma trận ba role |
| Kho thử nghiệm có ích | 5–10 môn, mục tiêu 50–100 tài liệu không trùng có căn cứ chia sẻ | Kiểm kê nguồn và phản hồi của người dùng theo môn |

Các con số là mục tiêu đề xuất, chưa phải số liệu đã đạt. Thử nghiệm dự kiến gồm 20–50 sinh viên và 2–3 giảng viên nếu có thể mời tham gia. Theo dõi thêm truy vấn không có kết quả, lỗi đọc/lưu, tỷ lệ quay lại và thời gian chờ duyệt; không thu nội dung ghi chú riêng để phân tích hành vi.

# 3 Đối tượng sử dụng và chính sách MVP

| Vai trò | Trách nhiệm | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | Quản lý người dùng, role, danh mục, phân công, sách; duyệt và xử lý báo cáo | Không biên soạn giáo trình; không đọc ghi chú riêng của người khác |
| LECTURER | Tạo, cập nhật phiên bản và gửi công bố học liệu do mình quản lý thuộc môn được giao | Không quản lý học liệu của giảng viên khác hoặc ngoài phân công |
| STUDENT | Tìm, đọc, ghi chú, lưu, tải theo quyền và gửi tài liệu bổ sung | Không sửa giáo trình của giảng viên hoặc tự cấp quyền |

Giảng viên có thể đọc học liệu được phép và ghi chú cho bản thân. Hệ thống có ba role nghiệp vụ; kiểm duyệt là nhiệm vụ của quản trị viên, không tạo thêm role kiểm duyệt riêng trong bản đầu. Dịch vụ email, công cụ kiểm tra file và nguồn thư viện là hệ thống hỗ trợ, không phải role người dùng.

## 3 1 Chính sách MVP đã chốt

A01–A06 được người đề xuất chốt ngày 09/10/2026 cho MVP. Giữ mã A để truy vết từ bản 1.0. Thay đổi chính sách phải cập nhật đồng thời proposal, use case, ma trận quyền và tiêu chí nghiệm thu.

| Mã | Chính sách MVP |
| --- | --- |
| A01 | Tài khoản thử nghiệm do quản trị viên cấp hoặc xác minh từ danh sách được cung cấp hợp lệ; chưa mở tự đăng ký, chưa tích hợp SSO trường. |
| A02 | Giảng viên gửi yêu cầu công bố; quản trị viên duyệt trước khi sinh viên truy cập. Giảng viên không tự công bố trong MVP. |
| A03 | Tài khoản đã xác minh được khám phá học liệu đã công bố; bản đầu chưa giới hạn theo lớp/môn đăng ký. Quyền từng tài liệu vẫn được kiểm tra riêng. |
| A04 | Sinh viên được gửi tài liệu bổ sung để duyệt, không sửa giáo trình do giảng viên quản lý. |
| A05 | Tải xuống chỉ là file gốc được phép; ghi chú lưu riêng, chưa xuất PDF kèm ghi chú và chưa hỗ trợ offline. |
| A06 | Thư viện mini dùng thông tin được phép và liên kết nguồn; chưa có API hoặc quyền sao chép toàn văn sách từ trường được xác nhận. |

# 4 Phạm vi và yêu cầu chức năng

Bản đầu là web responsive hỗ trợ PDF, có đăng nhập bằng tài khoản đã xác minh. Sinh viên truy cập các tài liệu đã công bố theo chính sách; ghi chú và tiến độ thuộc từng người. Danh mục sách có thể dẫn ra nguồn ngoài, còn việc đọc/ghi chú trong HUCEScholar chỉ áp dụng cho file nền tảng được phép phục vụ.

| Mã | Nhóm chức năng | Phạm vi bản đầu |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Tài khoản và phiên truy cập | Cấp/xác minh tài khoản, ba role, đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu |
| FR02 | Danh mục và phân công | Khoa, chương trình, học phần và phạm vi giảng viên phụ trách |
| FR03 | Tìm và xem thông tin | Tìm kiếm metadata có/không dấu, bộ lọc, nguồn, phiên bản và quyền sử dụng |
| FR04 | Đọc và tiếp tục đọc | Reader PDF, điều hướng, zoom và tiến độ theo tài khoản/phiên bản |
| FR05 | Ghi chú cá nhân | Ghi chú theo trang, highlight chữ khi có lớp văn bản; sửa/xóa và đồng bộ |
| FR06 | Tải theo quyền | Tải file gốc được phép sau khi máy chủ kiểm tra quyền |
| FR07 | Tài liệu sinh viên đóng góp | Gửi PDF, bổ sung thông tin và theo dõi/chỉnh sửa bài gửi |
| FR08 | Thư viện cá nhân | Danh sách đã lưu, đang đọc, ghi chú và bài gửi của mình |
| FR09 | Tra cứu sách | Thông tin sách, môn liên quan, nguồn và liên kết đọc/tra cứu |
| FR10 | Kiểm duyệt và báo cáo | Duyệt công bố, yêu cầu sửa, từ chối, ẩn/khôi phục và xử lý báo cáo |
| FR11 | Giảng viên quản lý giáo trình | Bản nháp, phiên bản mới và yêu cầu công bố trong phạm vi phân công |
| FR12 | Quản lý dữ liệu sách | Quản trị viên tạo/cập nhật danh mục sách có nguồn và quyền rõ ràng |

## 4 1 Những phần để giai đoạn sau

Ứng dụng Android/iOS riêng, PWA offline và thông báo đẩy.

OCR, tìm kiếm toàn văn PDF, highlight vùng ảnh và xuất PDF kèm ghi chú.

AI hỏi đáp/tóm tắt, ghi chú chia sẻ, học nhóm và điểm thưởng.

SSO trường, đồng bộ tài khoản thư viện, số lượng sách còn lại và mượn/trả.

Quản lý lớp, điểm số, giao/nộp bài và chấm điểm.

Chuyển Word/PowerPoint hoặc xử lý CAD/BIM thành tài liệu đọc.

Việc đưa một tính năng sang giai đoạn sau không loại bỏ yêu cầu gốc. Bản đầu phải hoàn thành đủ luồng giảng viên gửi giáo trình để công bố, sinh viên đọc và ghi chú, tải theo quyền, cùng đóng góp và kiểm duyệt tài liệu bổ sung.

# 5 Mô hình nghiệp vụ và dữ liệu

## 5 1 Phát hành và sử dụng giáo trình

Quản trị viên cấp/xác minh tài khoản và phân công môn. Giảng viên tạo bản nháp, upload PDF, cung cấp nguồn và quyền sử dụng. Khi file đạt kiểm tra kỹ thuật, giảng viên gửi công bố. Theo A02, quản trị viên duyệt hoặc trả lại kèm lý do. Sinh viên được đọc phiên bản đã công bố và tải nếu quyền tài liệu cho phép.

Mỗi lần thay file tạo phiên bản mới. Bản mới phải được kiểm tra và duyệt lại; bản đang công bố giữ hiệu lực cho tới khi có quyết định thay thế hoặc gỡ. Ghi chú và tiến độ gắn với phiên bản bất biến, tránh chuyển ghi chú sang nội dung khác.

## 5 2 Đóng góp và kiểm soát chất lượng

Sinh viên gửi học liệu bổ sung kèm môn, loại, nguồn và căn cứ chia sẻ. File được cách ly và kiểm tra trước khi quản trị viên xem xét công bố. Tài liệu sinh viên đóng góp có nhãn riêng; việc qua kiểm duyệt đăng tải không đồng nghĩa đáp án đã được xác nhận chuyên môn.

## 5 3 Thư viện mini

Tách bản ghi sách khỏi file toàn văn. Khi chưa có hợp tác dữ liệu, quản trị viên biên tập danh mục nhỏ từ thông tin được phép sử dụng, ghi nguồn, thời điểm kiểm tra và liên kết tra cứu. Chưa xác nhận API công khai hoặc quyền tái phân phối sách từ trường. Chỉ tài liệu có quyền phục vụ toàn văn mới được gắn vào reader của HUCEScholar.

## 5 4 Các nhóm dữ liệu

| Nhóm | Thông tin chính |
| --- | --- |
| Tài khoản và phân quyền | Tài khoản, role, trạng thái, thông tin xác minh và phân công giảng viên |
| Danh mục | Khoa, chương trình, học phần; quan hệ nhiều–nhiều khi môn dùng chung |
| Giáo trình và tài liệu | Định danh, chủ quản lý, môn liên quan, phiên bản, nguồn và quyền |
| Hoạt động học cá nhân | Ghi chú, highlight, tiến độ và tài liệu đã lưu theo người/phiên bản |
| Sách và nguồn | Thông tin sách, môn liên quan, URL nguồn, ngày kiểm tra và file được cấp quyền nếu có |
| Kiểm duyệt và báo cáo | Yêu cầu công bố, quyết định, lý do, người thực hiện và lịch sử |

# 6 Giải pháp kỹ thuật và yêu cầu chất lượng

Đề xuất một backend chia module nghiệp vụ, một frontend web, database quan hệ và kho file riêng tư. Kiến trúc này cho phép giữ triển khai gọn, tách quyền và luồng nghiệp vụ rõ ràng. Chưa cần chia hệ thống thành nhiều dịch vụ độc lập trong bản đầu.

| Thành phần | Phương án tham khảo | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React và TypeScript | Web dùng trên máy tính/điện thoại, reader và trạng thái đồng bộ rõ |
| Backend | Spring Boot | Kiểm tra quyền, phạm vi môn, phiên bản và công bố; chọn theo năng lực nhóm |
| Database | PostgreSQL | Lưu metadata, quan hệ, ghi chú và lịch sử; không lưu PDF trong bảng nghiệp vụ |
| Kho file | Object storage riêng tư | Backend cấp quyền đọc/tải và URL có thời hạn ngắn |
| PDF | PDF.js và lớp ghi chú ứng dụng | Ghi chú theo trang; highlight chữ có điều kiện; scan chưa có OCR |
| Tác vụ nền | Kiểm tra file và gửi email | Có trạng thái chờ, thất bại và thử lại; không tự duyệt khi dịch vụ lỗi |

Stack là đề xuất, chưa chốt dependency hoặc phiên bản. Nếu nhóm thành thạo stack khác, ưu tiên năng lực hiện có. Tài khoản web có thể dùng session/cookie bảo mật, chống CSRF; không cần mặc định thêm token phức tạp khi chưa có app riêng.

| Mã | Yêu cầu phi chức năng | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| NFR01 | Kiểm tra role, sở hữu, phân công và quyền tài liệu tại backend | Gọi API trực tiếp, thay ID, thu hồi phân công và thử lại |
| NFR02 | PDF chưa đạt kiểm tra hoặc chưa duyệt không được phục vụ | Kiểm tra file lỗi, sai định dạng, bị cách ly và file đang chờ duyệt |
| NFR03 | Ghi chú riêng tư, lưu có xác nhận và tránh ghi đè âm thầm | Thử người dùng khác, lỗi mạng và hai thiết bị sửa đồng thời |
| NFR04 | Mục tiêu 95% API tìm kiếm dưới 1 giây với 1.000 bản ghi và 30 người dùng giả lập | Đo trên môi trường có cấu hình ghi nhận; đo riêng thời gian hiện PDF |
| NFR05 | Giao diện đọc được trên điện thoại và dùng bàn phím | Kiểm tra viewport đại diện, nhãn nút, focus và trạng thái lỗi |
| NFR06 | Sao lưu database/file và khôi phục nhất quán | Khôi phục ở môi trường tách biệt, kiểm tra liên kết tài liệu/ghi chú |
| NFR07 | Nhật ký quyết định và thao tác quản trị, không lưu bí mật/ghi chú riêng | Rà soát audit log và log ứng dụng |
| NFR08 | File mới giữ phiên bản cũ và không làm lệch ghi chú | Thử thay file, đổi số trang, zoom và xoay trang |

# 7 Lộ trình nguồn lực và chi phí

Lộ trình tham khảo 10–12 tuần cho khoảng hai người đã quen stack, mỗi người dành 15–20 giờ/tuần, có người hỗ trợ nội dung. Chưa bao gồm thời gian xin quyền tích hợp trường. Cần ước lượng lại sau khi chốt A01–A06 và thử kỹ thuật reader; đây chưa phải cam kết tiến độ.

| Thời gian | Công việc | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 | Khảo sát sinh viên/giảng viên; chốt quyền; wireframe; thử PDF | Danh sách môn và nguồn khả dụng, giả định được rà soát, reader khả thi |
| Tuần 3–4 | Tài khoản, role, danh mục, phân công và tìm kiếm | Kiểm tra quyền và kết quả tìm trên dữ liệu mẫu |
| Tuần 5–6 | Reader, ghi chú, tiến độ và tải theo quyền | Lưu/khôi phục đúng người, đúng phiên bản và báo lỗi chính xác |
| Tuần 7–8 | Không gian giảng viên, đóng góp, duyệt và sách | Hoàn thành luồng từ bản nháp đến công bố/ẩn |
| Tuần 9–10 | Kiểm thử, bảo vệ file, dữ liệu thật có căn cứ, backup | Đạt tiêu chí an toàn và khôi phục, không còn lỗi cản trở luồng chính |
| Tuần 11–12 | Thử nghiệm có giới hạn và sửa lỗi | Có kết quả đo, phản hồi và quyết định mở rộng hoặc thu hẹp |

Các trách nhiệm cần có gồm phân tích/điều phối, frontend, backend, kiểm thử và vận hành/kiểm duyệt. Một người có thể kiêm nhiệm nhưng cần xác định ai chịu trách nhiệm quyết định công bố và xử lý sự cố. Mời giảng viên tham gia là mục tiêu chuẩn bị, chưa phải nguồn lực đã xác nhận.

Chi phí cần dự toán gồm hosting, database, kho file, băng thông, backup, email, tên miền và công sức vận hành. Chưa báo giá tiền vì chưa chọn nhà cung cấp và quy mô. Dung lượng lưu phải tính cả phiên bản và bản sao lưu, băng thông phải tính cả đọc online và tải lại.

Ví dụ giả định: 1.000 file trung bình 20 MB tạo khoảng 20 GB file gốc; 5.000 lượt tải đủ file cùng dung lượng tạo khoảng 100 GB truyền dữ liệu, chưa gồm đọc online và backup. Ví dụ phục vụ tính quy mô, không phải số liệu đã sử dụng hoặc báo giá.

# 8 Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Nhu cầu đã được nguồn hiện có đáp ứng | Sản phẩm ít được dùng | Quan sát tác vụ thực tế và xác định phần trải nghiệm cần cải thiện |
| Chưa có giảng viên/nguồn nội dung tham gia | Không đủ học liệu để thử | Chọn ít môn, xác nhận người phụ trách và nguồn trước triển khai rộng |
| Chưa có quyền tích hợp trường | Không đồng bộ sách/tài khoản | Giữ A01/A06 và liên kết nguồn; không phụ thuộc API chưa có |
| Tài liệu sai quyền hoặc nội dung không phù hợp | Phải gỡ và mất niềm tin | Kiểm nguồn, quyền, nhãn chất lượng; báo cáo và quyết định có nhật ký |
| Ghi chú lệch hoặc mất khi cập nhật | Ảnh hưởng việc học | Phiên bản bất biến, revision khi sửa và kiểm thử nhiều loại PDF |
| Tăng chi phí hoặc quá tải duyệt | Không duy trì được hệ thống | Giới hạn file/tần suất, theo dõi băng thông và phân công vận hành |
| Mở rộng thành LMS đầy đủ | Vượt thời gian và năng lực | Giữ phạm vi giáo trình điện tử và xử lý thay đổi bằng đánh giá tác động |

Không tự sử dụng mật khẩu cổng trường, vượt kiểm soát truy cập hoặc sao chép hàng loạt sách. Nếu chưa được nhà trường công nhận, giới thiệu đúng đơn vị vận hành. Quy trình gỡ, lưu lịch sử và xóa dữ liệu cần được quy định trước khi tiếp nhận người dùng thật.

# 9 Sản phẩm bàn giao và nghiệm thu

Mã nguồn và hướng dẫn cấu hình/chạy trên môi trường thống nhất; thông tin bí mật nằm ngoài mã nguồn.

Schema và migration, dữ liệu mẫu được ghi nhãn, danh mục nguồn thật đã rà soát quyền.

Web cho ba role, PDF reader, ghi chú, luồng công bố và đóng góp hoạt động theo đặc tả.

Tài liệu API, ma trận quyền, use case, kết quả kiểm thử và hướng dẫn vận hành.

Quy trình sao lưu/khôi phục, kiểm duyệt, tiếp nhận báo cáo và xử lý tài liệu bị gỡ.

Để nghiệm thu bản thử nghiệm, nhóm cần chứng minh đủ FR01–FR12 và các kiểm tra NFR tương ứng. Các tình huống trọng yếu gồm truy cập trái phép, file chưa duyệt, ghi chú người khác, sửa đồng thời, thay phiên bản và thu hồi tài liệu. Không dùng dữ liệu mẫu hoặc fixture đã rollback làm bằng chứng kho thật có nội dung.

Mở thử nghiệm khi nguồn tài liệu và tài khoản đã xác minh, kiểm tra file hoạt động, người vận hành được phân công, backup khôi phục được và các lỗi nghiêm trọng đã xử lý. Quyết định mở rộng dựa trên kết quả tác vụ học tập, khả năng duy trì nội dung và chi phí thực tế.

# 10 Quyết định đã chốt và công việc tiếp theo

A01–A06 đã chốt cho MVP ngày 09/10/2026. Admin quản trị và duyệt, không trực tiếp biên soạn giáo trình. Admin có thể bàn giao học liệu giữa các giảng viên đủ phân công; giữ nguyên phiên bản đã công bố, tác giả và ghi chú. Chi tiết ở BR16–BR17 và Business Rules and Publication Workflow.

Xác định nhóm phát triển, thời gian mỗi tuần, ngân sách và mốc bắt buộc.

Chọn 5–10 môn, người phụ trách nội dung và giảng viên có thể thử nghiệm.

Rà soát nguồn sách/tài liệu và khả năng hợp tác với đơn vị trong trường.

Chọn stack theo năng lực, thiết kế dữ liệu/API và kế hoạch triển khai chi tiết.

Các đầu ra trong proposal là mục tiêu triển khai. Hiện chưa có ứng dụng, kết quả khảo sát sinh viên/giảng viên, API trường được xác nhận, dữ liệu đã nhập hay kết quả kiểm thử phần mềm.

# 11 Tài liệu tham khảo

Thông tin nguồn công khai được kiểm tra khi lập bản khởi động ngày 09/10/2026. Không suy ra quyền tích hợp hay tái phân phối từ việc website cho phép tra cứu. Cổng ebook được website thư viện liên kết, nhưng mở trực tiếp bị timeout trong lần kiểm tra; chưa xác nhận phiên đăng nhập/đọc/tải.

S1 Website Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

S2 Hướng dẫn đọc tài liệu số của thư viện

S3 Cổng sách điện tử HUCE

S4 PDF.js của Mozilla

S5 Spring Boot